**УСТАВ ПРОЕКТА**

|  |
| --- |
| Все документы, ссылки на которые на которые содержаться в настоящем документе являются его неотъемлемой частью. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта:** | Git - визуализатор |
| **Менеджер проекта:** | Брудков Д.Е., Маслов А.А. |
| **Дата (MM/DD/YYYY):** | 05/02/2025 |

| **Версии (строки добавляются по необходимости):** | | |
| --- | --- | --- |
| **Версия** | **Дата**  **(MM/DD/YYYY)** | **Комментарий** |
| 1.0 | 10/02/2025 | Альфа-версия с базовым функционалом |
| 1.1 | 24/02/2025 | Тестирование и выпуск бета-версии |
| 1.2 | 10/03/2025 | Расширение интерфейса и функционала |
| 2.0 | 31/03/2025 | Финальная версия; final product |

| **1. Краткое описание проекта** |
| --- |
| * 1. **Название проекта** |
| *Git - визуализатор* |
| * 1. **Суть проекта** |
| *Разработка приложения для визуализации систем контроля версий.* |
| * 1. **Бизнес-окружение проекта** |
| *Кроссплатформенное приложение для работы на пользовательском и коммерческом уровнях* |
| **1.4. Цели проекта** |
| *Разработать приложение, позволяющее выводить производственные и бизнес-данные за 10 месяцев.* |
| **1.5. Риски проекта** |
| *Риск превышения бюджета — средний;*  *Риск потери членов команды — высокий;*  *Риск невыполнения дедлайнов — очень высокий.* |

| **2. Описание продукта и поставок** |
| --- |
| **2.1 Продуктом проекта является (перечень поставок)** |
| *Базовое руководство пользователя и расширенное руководство разработчика;*  *облачное сохранение данных;* |
| **2.2 Главными требованиям к продукту являются (продукт позволяет):** |
| *Визуализировать данные из:*  *GitHUB*  *Облачные хранилища*  *Локальные хранилища*  *Представлять данные в графах*  *Возможность упрощения использования функционала Git-системы* |
| **2.3 Требованиями к продукту НЕ являются (продукт не включает):** |
| *Анализ данных в любом виде* |
| **2.4 Правила приемки поставок:** |
| *Соответствие разработанного ПО заявленным требованиям и стандартам безопасности данных* |

| **3. Ограничения проекта** | |
| --- | --- |
| **3.1 Вехи и дата завершения проекта:** | |
| Начало проекта | 05/02/2025 |
| Исследование необходимого функционала | 06/02/2025 |
| Альфа-версия с минимально необходимым функционалом | 10/02/2025 |
| Тестирование | 11/02/2025 |
| Бета-версия с поправками и расширенным функционалом | 24/02/2025 |
| Расширение интерфейса и доработка в соответствии с тестированием | 10/03/2025 |
| Финальная версия | 31/03/2025 |
| Завершение проекта | 05/04/2025 |
| **3.2 Общий бюджет проекта:** | |
| 3000 рублей на проезд, 2л пива и пачка кириешек (each) | |
| **3.3 Ограничения по выполнению и организации работ** | |
| *Обеспечение безопасности данных* | |

| **4. Руководитель проекта и его полномочия** |
| --- |
| **4.1 Назначенный руководитель проекта** |
| *Брудков Дмитрий Евгеньевич, Маслов Александр Алексеевич, мирик* |
| **4.2 Полномочия руководителя проекта** |
| *Разработка ПО*  *Взаимодействие с аутсорс-личностями группы ВТс-223* |

| **5. Заинтересованные лица и ресурсы** |
| --- |
| **5.1 Заказчик проекта** |
| *Денисова Д.А.* |
| **5.2 Ключевые пользователи результатов проекта:** |
| *Любой желающий нашедший наш проект на GitHUB* |
| **5.3 Спонсор проекта** |
| *Денисова Д.А.* |
| **5.4 Куратор проекта** |
| Брудков Д.Е. |
| **5.5 Команда проекта** |
| *Брудков Д.Е. – менеджер проекта*  *Маслов А.А.– разработчик проекта, советник менеджера проекта* |
| **5.6 Инфраструктура** |
| *Совместимость с ОС Windows начиная с 10 версии (22H2 19045.4651), ОС Linux Ubuntu (24.04.1 LTS), OC macOS (15 Sequoia)* |
| **5.7 Соисполнители проекта** |
| *Мирошниченко Т.Г. – тестировщик проекта* |

| **6. Согласовательные подписи** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:** | | | |
| **Имя** | **Должность** | **Подпись** | **Дата**  **(MM/DD/YYYY)** |
| *<Устав обязательно подписывается спонсором>* |  |  |  |

*Подпись означает согласие подписавшего со всеми положениями настоящего документа.*